附件

永春县交通运输系统治本攻坚三年行动重点项目清单

以下重点项目均由交通运输系统各单位依据职责具体落实

| 序 号 | 名称 | 类 型 | 阶段任务 | 牵头部门、责任单位 （依职责分工） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 |  |
| 1 | 完善各级安全生产责 任制 | 安全 责任 | 局安委会、局属相关单位研究 “三管三必须”安全生产责任分工；推行企业安全责任管理网格化，在各领域分别确定一个试点单位。 | 局安委会、局属相关单位制定“三管三必须”安全生产责任分工；持续推进企业建立“网格长-网格负责人-网格责任人” 三级管理体制。 | 各单位落实“ 三管三必须 ”安全生产责任分工；督促企业完善“ 网格长-网格负 责 人- 网格责任人”三级管理体制。 | 局属各单位(各股室)、各项目指挥部 |
| 2 | 企业（项目）主要负责人安全教育培训 | 安全 素质 | 2024 年重 点开展道路危 险 货物运输、道路客运等企业主要负责人集中培训。 | 2025 年重点开展重载 普通货物运输、公路工程企业主要负责人要负责人集中培训。 | 2026年重点开展维修企业、驾驶员培训机构主要负责人集中培训。 | 局属各单位(各股室)、各项目指挥部 |
| 3 | 健全重大事故隐患排查整治 工作机制 | 安全 标准 | 2024 年，参与修编重大事故 隐患判定标准图鉴指南、安全监管标准化检查清单，并组织落实。 | 宣贯落实交通运输部新制修订的重大事故隐患判定标准， 常态化开展重大事故隐患判定标准解读培训。 | 局属各单位(各股室)、各项目指挥部 |

| 4 | 全面推进 实施危险 货物道路 运输电子 运单管理 工作 | 安全 标准 | 2024 年前，协助省交通运输 厅完善危险物品“ 一体化”安全监管信息平台电子运单模块系统功能，进一步规范危货运输电子运单制作及使用，推进实现电子运单使用全覆盖，加快提升电子运单交互共享效率。 | 持续推动危货电子运单使用全覆盖，提升危险 货物道路运输数字化监管能力和服务水平。 | 县交通运输事业发展中心 县交通运输综合执法大队 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 普通公路交通安全设施精细 化提升 | 安全 工程 | 完成国省道专养公路安全设施精细化提升工程1段。 | 根据省交通运输厅部署要求，组织实施精细化提升试点， 总结推广好的经验做法，推动全县公路交通安全设施精细化提升。 | 县公路分中心 局工程股 |
| 6 | 应用高速公路建设 “ 平安工地子 系 统” | 安全 科技 | 配合省高速集团探索建立人员、机械、环境监控， 以及隐患排查、危险源管理等关键重点环节管控的 “平安工地”子系统，实现管理创新。 | 2025年, 配合省高速集团进一步优化系统。 | 2026年, 配合省高速集团全面推广应用。 | 县高指 |

| 7 | 重点隐患路段整治 | 安全 工程 | 2024年12 月底前，推动完 成2024年度交通运输系统 负责的1处重点道路交通安全隐患路段整治。 | 持续推动重点隐患路段整治。 | 局工程股 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 安全生命 防护工程 | 安全 工程 | 2024年12月底前，推动完 成2024年度农村公路安全 生命防护工程30 公里。 | 持续建设农村公路安全生产防护工程。 | 局工程股 |
| 9 | 危桥改造 | 安全 工程 | 2024年12 月底前，推动完 成2024年普通公路危旧桥 梁改造6 座。 | 持续开展普通公路危旧桥梁改造。 | 局工程股 |
| 10 | 平安百年品质工程 | 安全 工程 | 深化“平安百年品质工程”示范创建， 组织培育省级“平安百年品质工程”示范项目、“平安工地 ” 示范项目。 | 持续开展“平安百年品质工程” 示范创建，推 进平安工地建设。 | 县高指，县横七办，局工程股 |
| 11 | 开展生产经营单位从业人员 安全素质能力提升行动 | 安全 素质 | 2024 年底前， 以电气焊作业 为切入口，配合应急管理部门在相关行业领域推广应用省“互联网+特种作业人员综合管理服务”系统，并督促生产经营单位严格电气焊作业等用工管理，严格遵守消防安全操作规程。 | 配合应急管理部门，2025 年底前，在我省“互联 网+特种作业人员综合管理服务”系统中拓展其他种类的特种作业人员管理服务模块，推动特种作业人员持证上岗。 | 局安监股、工程股；县高指、县横七办，局属各单位 |

注： 三年行动重点项目清单将根据安全生产新形势、新任务、新要求，适时补充完善