附件1

永春县2025年第一批省级预算内投资计划（工程投资部分）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 建设 年限 | 实际投资 | 其中省级预算内投资 | 累计已安排省级预算内投资 | 本批安排省级预算内投资 | 目前项目进展情况 | 2025年工程形象 进度及目标 | 项目主管单位 | 接收资金拨付单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计1项 |  |  |  |  | 1169.362087 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 二 | 现代化产业体系建设 |  |  |  | 1169.362087 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | 绿色低碳发展专项 |  |  |  | 1169.362087 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |
| （1） | 福建省泉州生态产品交易平台项目 | 新建 | 改造福建省碧卿国有林场林业技术研发中心3834.6平方米，包括建设永春县燃香选品中心平台515.1平方米、永春绿票运营中心3319.5平方米；开发2个线上平台，福建省泉州生态产品交易平台和永春绿票运营中心。 | 2025 | 1169.362087 | 300 |  | 300 | 已完成改造福建省碧卿国有林场林业技术研发中心3834.6平方米，包括建设永春县燃香选品中心平台515.1平方米、永春绿票运营中心3319.5平方米；开发2个线上平台，福建省泉州生态产品交易平台和永春绿票运营中心。 | 完成福建省泉州生态产品交易平台项目。 | 永春县林业局 | 永春县林业局 |  |